|  |  |
| --- | --- |
| **1. Наименование проекта: Улучшение оказания акушерско-гинекологической помощи населению Оршанского, Дубровенского, Толочинского районов с целью увеличения рождаемости и привлечения иностранных граждан для родоразрешения**  **C:\Users\User\Desktop\фото малышей на отбор\IMG_7722.JPG** | |
| 2. Срок реализации проекта: 2022-2023 | |
| 3. Организация – заявитель, предлагающий проект: учреждение здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» | |
| 4. Цели проекта:  привлечение молодых семей к осознанному родительству и рождению детей, улучшение условий пребывания в родильном доме, повышение качества лечебно-диагностического процесса, питания, сопровождение семьи роженицы и родильницы, снижение перинатальных и материнских потерь | |
| 5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  1. Организация оказания акушерско-гинекологической помощи на более высоком уровне, создание комфортных условий пребывания в момент родоразрешения и в послеродовом периоде для рожениц, новорожденных и членов их семей.  2. Применение энергосберегающих технологий с целью экономии топливно-энергических ресурсов. | |
| 6. Целевая группа:  женское население Оршанского, Дубровенского, Толочинского районов, а также населения близлежащих населенных пунктов Российской Федерации | |
| 7. Краткое описание деятельности проекта:  1. Улучшение условий пребывания в родильном доме, повышение качества лечебно-диагностического процесса, питания, сопровождение семьи роженицы и родильницы:  1.1. замена старых деревянных оконных блоков на блоки ПВХ (206 шт.);  1.2. замена душевых поддонов на душевые кабины (25 шт.);  1.3. ремонт здания пищеблока с утеплением стен и заменой входной дверной группы (2 шт.);  1.4. замена приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке;  1.5. замена технологического оборудования на пищеблоке:  1.5.1. электрическая плита кухонная;  1.5.2. шкаф электропекарный;  1.5.3. холодильное оборудование (шкафы холодильные – 3 шт.; морозильные камеры – 3 шт.):  1.5.4. машина картофелеочистительная;  1.5.5. протирочно-резальная машина – 2 шт.;  1.5.6. электромясорубка – 2 шт.;  1.5.7. блендер;  1.5.8. пароконвектомат;  1.5.9. производственные столы – 5 шт.;  1.5.10. промышленные мойки – 9 шт.  2. Оборудование индивидуальных родильных залов и палат совместного пребывания:  2.1. мебельная группа:  2.1.1. кровать-трансформер для приема родов – 4 шт.;  2.1.2. кресло для приема родов (вертикальных) – 2 шт.;  2.1.3. бестеневые лампы – 4 шт.;  2.1.4. шкаф для медикаментов – 16 шт.;  2.1.5. медицинское кресло – 4 шт.;  2.2. мебельная группа для палат совместного пребывания:  2.2.1. 2-хспальная кровать – 4 шт.;  2.2.2. печь СВЧ – 4 шт.;  2.2.3. мебельный модуль – 4 шт.;  2.2.4. телевизор с плоским экраном (диагональ – 62 см. 14 шт.);  2.3. приобретение оборудования для подключения Wi-Fi на территории городского родильного дома;  2.4. приобретение медицинского оборудования диагностического:  2.4.1. приобретение фетальных мониторов для наблюдения в родах – 4 шт., для наблюдения беременных – 4 шт.;  2.4.2. приобретение мониторов прикроватных – 16 шт.;  приобретение медицинского оборудования лечебного:  2.4.3. приобретение транспортного инкубатора для новорожденных – 2 шт.;  2.4.4. приобретение открытой реанимационной системы для новорожденных – 2 шт.;  2.4.5. дефибрилляторов – 4 шт.;  2.4.6. наркозно-дыхательные аппараты для взрослых – 2 шт.;  2.4.7. наркозно-дыхательные аппараты для новорожденных – 2 шт.;  2.4.8. аппарат для нагнетания и быстрой инфузии растворов – 2 шт.;  2.4.9. система обогрева пациента – 1 шт.;  приобретение стерилизационного медицинского оборудования:  2.5. приобретение автоклавов – 2 шт.;  2.6. приобретение системы водоочистки;  приобретение физиотерапевтического медицинского оборудования:  2.7. аппарат для ультразвуковой терапии – 1шт.;  2.8. аппарат магнитотерапии – 1шт.;  2.9. аппарат – УВЧ-терапии – 1 шт.;  2.10. лампа «Биоптрон» – 1 шт. | |
| 8. Общий объем финансирования (в долларах США): 560 000 | |
| Источник финансирования | Объем финансирования  (в долларах США): |
| Средства донора | 555 000 |
| Софинансирование | 5 000 |
| 9. Место реализации проекта (область/район, город):  Витебская область, город Орша, ул. Владимира Короткевича, дом 11 (городской родильный дом) | |
| 10. Контактное лицо: Карака Сергей Анатольевич – главный врач,  тел.: 8 (0216) 51 88 21,  [info@orshamed.by](mailto:info@orshamed.by) | |